赣州洋田棚户区改造项目涂料工程

招

标

文

件

招标人：江西俊创建筑劳务有限公司

发布日期： 2024年6月15日

# 第一章 投标人须知

### 投标人须知前附表

| 序号 | 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：江西俊创建筑劳务有限公司 地址：赣州新能源汽车科技城 联系人：陶经理 手机：13607066509 |
| 2 | 招标方式 | 邀请招标 |
| 3 | 项目名称 | 赣州洋田棚户区改造项目 |
| 4 | 建设地点 | 赣州新能源汽车科技城 |
| 5 | 资金来源 | 招标人自筹 |
| 6 | 计划工期 | 计划开工日期： 2024年7月15日（具体以项目要求为准） 计划竣工日期： 2024年12月30日（具体以项目要求为准） 总工期：169天； |
| 7 | 质量要求 | 达到“江西省优质建设工程杜鹃花奖”创优标准，如因乙方施工质量原因本项目未获得江西省优质建设工程杜鹃花奖奖项扣除结算总价的2%。 技术要求：a、达到国家行业的有关技术标准；b、达到国家标准验收合格；c、达到施工设计图技术要求；d、符合赣州市建筑安全生产标准化示范工地要求。 |
| 8 | 安全文明施工要求 | 满足施工规范要求 |
| 9 | 投标人资格要求 | 劳务分包资质 |
| 10 | 是否接受联合体投标 | ■不接受 □接受,应满足下列要求: |
| 11 | 踏勘现场 | ■不组织，自行勘察 □组织,踏勘时间： |
| 12 | 投标预备会 | ■不召开 □召开； |
| 13 | 投标人提出问题的截止时间 | 开标前3天。 |
| 14 | 招标人书面澄清的时间 | 开标前3天。 |
| 15 | 分包 | ■不允许 □允许,分包内容要求: 分包金额要求: 接受分包的第三人资质要求: |
| 16 | 投标截止时间 | 2024年6月22日9时30分 |
| 17 | 投标有效期 | 截止到合同签订前 |
| 18 | 投标保证金 | 投标人在报名后领取招标文件之前，须向招标人交纳 / 元投标保证金,若中标，投标保证金转为履约保证金； 账户名： / 账号：/ 开户银行：/ 本账户只对公办理，不接受个人汇款，投标人以公司账户转账。 |
| 19 | 承包范围及方式 | 承包范围：包括但不限于施工图纸及清单范围内内外墙、天棚涂料等施工； 承包方式：包人工、包所有辅材（包括但不限于美纹纸、阴阳角条、成品保护膜等）、包机械设备（包括但不限于吊篮、吊篮检测费及方案论证费、登高架等）、包与其它专业交叉施工与配合、包工期、包质量验收合格、包成品保护、包安全及文明施工、包工人伙食费、包保险、包施工过程质量修补、保修内质保的承包方式，按甲方提供的图纸进行施工。 |
| 20 | 合同形式 | 劳务分包 |
| 21 | 工程量计算规则 | 按图纸以实际施工面积计算，扣除门窗洞口侧面面积及大于0.3m2的空洞面积 |
| 22 | 材料供应 | 包括但不限于美纹纸、阴阳角条、成品保护膜等辅材 |
| 23 | 报价方式 | 固定单价 |
| 24 | 工程款支付 | 无预付款；按月付至已完合格工程量的70%；全部完工后付至已完工程量的90%；待竣工验收合格后甲乙双方办理完结算后三个月内支付至合同结算总价的95%，江西省优质工程评审完成合格后支付至结算价的97%，结算尾款3%待工程竣工验收合格之日起计满一年后无质量问题二个月内一次性无息付清。 |
| 25 | 签字或盖章要求 | 报价单盖章签字 |
| 26 | 投标文件副本份数 | 贰份（正本一份、副本一份） |
| 27 | 封套上写明 | 投标文件名称：赣州洋田棚户区改造项目涂料工程投标文件 在2024年6月25日9时30分前不得开启 |
| 28 | 报价形式 | 盖章签字报价单扫描件以邮件形式发至我司专用邮箱zhaocai@dxjs.work（邮箱主题需注明XXX/公司报价，联系方式等） |
| 29 | 是否退还投标文件 | ■否 □是 |
| 30 | 开标时间和地点 | 开标时间：2024年6月25日9时30分 开标地点: 赣州洋田棚户区改造项目部 开标形式：由招标人自行开标，投标人无需到现场。 |
| 31 | 履约保证金 | /% |
| 32 | 构成投标文件的其他材料 | 营业执照、生产安全许可证、业绩资料、法人身份证及代表人身份证扫描件，其余详见附件 |

- 合同条款和格式

# 图纸及清单

第四章  技术标准和要求

法定代表人授权委托书

致：XXX有限公司

本授权委托书声明：我        （法定代表人姓名），身份证号：                   系                （分包单位名称）的法定代表人，现授权委托        （代理人姓名），身份证号：              为我公司合法的代理人，以本公司的名义参与贵司 XXX 项目 劳务 分包工程的投标。

代理人在招标答疑、投标、开标、评标、合同谈判、合同签约过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，包括但不限于签署往来函件、签署投标文件、签署会议记录、修改投标价格、签订分包合同等均具有法律效力，授权人均予以认可。

本授权委托的期限为自  年  月  日至  年  月  日。

代理人无转委托权。

特此授权。

分包单位（公章）：

法定代表人（签字）：

预留代理人签字字样：

授权委托日期：          年          月         日

附件:1：

法定代表人身份证复印件（正反复印）

附件2：

代理人身份证复印件（正反复印）

注：必须附法定代表人、被授权人的身份证复印件！